Generated by AI. Be sure to check for accuracy.

Meeting notes:

- Produktivita a Kvalita Provozu: Václav vedl diskusi o poklesu produktivity a kvalitě expedice, do které se zapojili Vít, Martin, David a další, přičemž byly identifikovány hlavní příčiny poklesu a navrženy konkrétní úkoly pro zvýšení efektivity a automatizace procesů.

  - Analýza Poklesu Produktivity: Václav prezentoval data o výrazném poklesu produktivity v týdnu 22, který byl způsoben vysokým příjmem a nízkou expedicí. Ondra informoval, že došlo ke stahování určitého zboží, což ovlivnilo efektivitu. Bylo zdůrazněno, že je potřeba lépe řídit neaktivitové hodiny a zaměřit se na automatizaci opakujících se činností.

  - Návrhy na Zvýšení Produktivity: Václav vyzval všechny účastníky, aby se zamysleli nad možnostmi zvýšení produktivity, zejména v oblastech, kde dochází ke zbytečnému plýtvání hodinami, například při přesunech po skladu nebo administrativních činnostech. Navrhl zaměřit se na automatizaci a efektivnější řízení procesů.

  - Kvalita Expedice a Změny v Dopravě: Byly diskutovány změny v nastavení svozů a jejich dopad na kvalitu expedice. Michal Gottwald a Michaela převzali odpovědnost za řízení těchto změn, aby se minimalizoval propad kvality během implementace nových tras pro Prahu a střední Čechy.

  - Problémy s Kapacitou Dep a Dopadem na Doručení: David upozornil na problémy s kapacitou dep, které způsobují zpoždění při nakládání a následně ovlivňují kvalitu doručení. Tým řeší aktuální situaci a hledá způsoby, jak optimalizovat procesy na depech.

- Optimalizace Procesů na Depech a Systémové Třídění: Vít, Václav a Martina diskutovali o efektivitě třídění balíků na depech, identifikovali problémy s ručním vkládáním a štítkováním palet a navrhli konkrétní opatření pro sjednocení postupů a zvýšení podílu systémově tříděných zásilek.

  - Problémy se Štítky a Ručním Vkládáním: Vít vysvětlil, že část balíků není systémově tříděna kvůli shozeným štítkům na paletách a ručnímu vkládání. Václav navrhl hledat způsob, jak dosáhnout 100% systémového třídění, a upozornil na nutnost sjednotit postupy mezi jednotlivými řidiči.

  - Sjednocení Postupů na Depech: Václav a Martina se shodli, že je potřeba sjednotit postupy třídění na depech, aby každý řidič nepracoval jinak. Plánují setkání s dispečery a školení v Plzni, kde je efektivní model třídění, který by mohl být aplikován i na dalších depech.

  - Řešení Problémů s Kvalitou Expedice: Bylo dohodnuto, že Ondra Chudoba a Vít se spojí a společně projdou problémové body na depu v Hosíně, aby identifikovali konkrétní příčiny a navrhli opatření ke zvýšení kvality expedice.

  - Systémové Třídění Vratek: Václav otevřel otázku systémového třídění vratek, které zatím není plně implementováno. Navrhl, aby se tento proces stal součástí projektu a byl řešen společně s ostatními optimalizačními kroky.

- Stav a Plánování Klíčových Projektů: Martina, Václav, Lucie a další účastníci prezentovali aktuální stav projektů v oblasti systémových dep, infrastruktury, manipulační techniky a dalších, včetně harmonogramů, rizik a odpovědností jednotlivých členů týmu.

  - Systémová Depa a Testování: Martina informovala o schválení nabídky od firmy Cepena pro nové depo, plánovaných testech v Radimi a přípravě finančního vyhodnocení dvou variant (budova Alzy nebo dopravce). Na Slovensku probíhá jednání s Lidlem a příprava testů s Jakubem Lukáčem.

  - Infrastruktura a Harmonogramy: Václav a Lucie popsali postup prací na infrastruktuře, včetně realizace elektřiny a internetu, objednávky nových switchů a přípravy kamerového systému. Byly identifikovány rizika spojená s dodávkami a nutností nezávislého měření konektivity.

  - Manipulační Technika a Nákupy: Byly projednány nákupy manipulační techniky, včetně počtu potřebných kusů a možností rozdělení objednávek na více etap. Václav zmínil, že je potřeba dořešit přesné počty a termíny dodání.

  - Rizika a Odpovědnosti: Diskutovalo se o odpovědnosti za řízení projektů na jednotlivých depech, zejména v souvislosti s kvalitou expedice a tříděním. Bylo dohodnuto, že Martina se spojí s Petrem Čechákem a dalšími, aby byla zajištěna koordinace a řešení problémů.

- Technologické Inovace a IT Podpora: Martin, Lucie, Filip a další informovali o vývoji a implementaci nových technologií, včetně USB tlačítek pro autostor, aktualizací softwaru, rozšiřování datových sítí a řešení hardwarových požadavků, přičemž byly stanoveny konkrétní termíny a odpovědnosti.

  - Vývoj a Testování Nových Technologií: Martin oznámil úspěšné zprovoznění prototypu USB tlačítka pro porty v autostoru, které bude testováno v chrášťanech. Po úspěšném testu bude možné objednat hardware pro širší nasazení.

  - Aktualizace Softwaru a Reportování: Byla dohodnuta aktualizace autostoru na nejnovější verzi do konce června, což přinese nové funkce. Společně s Davidem a Honzou Zapletalem byly laděny denní reporty pro monitoring provozu.

  - Rozšiřování Datových Sítí a Hardwaru: Lucie informovala o schválení nákupu hardwaru pro nové BPO stanice a natahování síťových kabelů podle layoutu. Bylo dohodnuto, že po dokončení infrastruktury proběhne přesun stanic a bude proveden stres test příjmu.

  - Koordinace s IT a Řešení Rizik: Byla zdůrazněna nutnost úzké spolupráce s IT oddělením při oživování nových zařízení a sítí. Hlavní riziko představuje vývoj IT řešení a dodání potřebného hardwaru včas.

- Destrukce Technologie a Materiálu: Michal informoval o posunu v projektu destrukce technologie a materiálu, kde došlo ke změně odpovědné osoby a byly naplánovány další kroky včetně ověřování partnerství a rozšíření projektu na externí sklady na Slovensku.

  - Změna Odpovědné Osoby a Další Kroky: Projekt destrukce technologie a materiálu bude nově řešit přímo pan Vozár, protože původní projekťák je zaneprázdněn. Byla naplánována schůzka k projití seznamu věcí určených k prodeji a zahájení zadávání do systému Atlas.

- Problémy s Dodávkami a Skladováním: Tereza, Tomáš a David řešili problémy s dodávkami tiskáren, poruchami manipulační techniky a kapacitními limity skladů, přičemž byly navrženy konkrétní kroky k řešení a koordinaci mezi týmy.

  - Poruchy Manipulační Techniky a Dodací Lhůty: Tereza upozornila na poruchy dvou manipulačních vozíků a dlouhé dodací lhůty na nové kusy (až 4 měsíce). Probíhá výběrové řízení na dodavatele a řeší se, zda je možné urychlit proces výběru vítěze.

  - Kapacitní Limity Skladů: Byl diskutován problém s nedostatkem místa v užicích pro přesun zbytků XPO a PETU z chrášťan. Tým hledá alternativní řešení, včetně možnosti ponechání části zásob v chrášťanech nebo přesunu do jiných skladů.

Follow-up tasks:

- Zvýšení produktivity a automatizace: Zamysli se nad možnostmi zvýšení produktivity a identifikuj aktivity, které lze zautomatizovat nebo zlepšit, a připrav návrhy na úspory do příštího týdne. (všichni účastníci)

- Efektivita procesu naskladnění pro robotiku: Projděte s provozem AS a Vítkem aktuální nastavení procesu naskladnění pro robotiku a navrhněte akční kroky ke zlepšení efektivity. (Martin, Vít)

- Ověření správnosti dat a čísel v reportech: Zkontroluj s Martinem a Davidem, zda hodnoty v reportech odpovídají realitě a z jakých dat vycházejí, a ujisti se, že sledujete správná čísla. (Vít, Martin, David)

- Doplnění chybějících údajů v reportech: Zaměř se na doplnění chybějících údajů v reportech, aby byly všechny sledované položky na začátku týdne vyplněné. (Vít)

- Organizace a řízení procesu třídění na depu Hosín: Spoj se s Petrem Čechákem a domluv se na konkrétním postupu, jak zvýšit kvalitu třídění a sjednotit procesy na depu Hosín, včetně řešení lidského faktoru. (Martina)

- Řešení kapacitního problému s přesunem XPO z Chrášťan do Úžic: Domluv se s Tomášem na dalším postupu ohledně přesunu XPO z Chrášťan do Úžic, zohledni aktuální kapacitní omezení a stanov reálný termín přesunu. (Tereza, Tomáš)

- Testování a objednání USB tlačítek pro porty autostoru: Otestuj prototyp USB tlačítka na porty v Chrášťanech a v případě úspěchu objednej potřebný hardware. (Martin)

- Schválení a objednání hardwaru pro rozdělené porty: Schval hardware pro rozdělené porty na základě finálního počtu a zajisti přidání počítače a pevného pracoviště. (Lucie, Vít)

- Dohledání a potvrzení termínu nástupu montážníků pro elektroinstalaci: Ověř a písemně potvrď termín nástupu montážníků pro elektroinstalaci a případné posunutí termínu, včetně harmonogramu prací. (Lucie)